Checkliste Schulprojekt, chronologisch geordnet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Was | Wie |
|  |  |  |
|  | Mitstreiter suchen | WEE Hompage-Link an Mitschüler verschicken; LehrerInnen / SMV / Umwelt-AG … ansprechenEine/n LehrerIn solltet Ihr zur Unterstützung dabei haben |
|  | Team gründen | Am besten eine Photovoltaik-Projekt-AG gründen |
|  | Bei uns anmelden | Ihr bekommt Eure eigene Seite bei uns eingerichtet, wo Ihr Euren Fortschritt dokumentieren könnt – das hilft dann wiederum anderen Projekten, die nach Euch kommen. |
|  | Erlaubnis Schulleitung | Mail schreiben (> Formulare > Mail Schulleitung) |
|  | Erlaubnis Stadt / Gemeinde (Besitzer des Gebäudes) | Mail schreiben (> Formulare > Mail Gebäude-Besitzer) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| –> zu einer Schule mit 1000 Schüler\*innen gehöre nochmal so viele Mamas, Papas, Onkels, Tanten, Schwäger, Schwipschwäger usw. Da lässt sich bestimmt der Ein oder die Andere motivieren mitzumachen – für den Klimaschutz, für Eure Zukunft.Am besten Ihr erstellt eine Liste von dem was noch fehlt UND wo / wie man sich einbringen kann, damit macht Ihr auch ein Angebot sich einzubringen. |
|  | Spenden sammeln | Seht Euch unsere Liste mit Ideen an  |
|  |  |  |
| Bautag vorbereiten |
|  | Dachdecker-Lift um die Paneelen aufs Dach zu bekommen | Telefonieren, mailen, networken  |
|  | Evtl. Schlosser für Geländer > Sicherheit & bessere Ausnutzung der Dachfläche | Telefonieren, mailen, networken |
|  | Anlieferung der Paneelen | Telefonieren, mailen, networken; Bestellung der Paneelen erfolgt zentral über uns |
|  | Verkabelung | Telefonieren, mailen, networken |
|  | Versicherung | Telefonieren, mailen, networken – auch hier wird nicht gezahlt. |
|  | (Direkt-) Einspeisung klären | Das regeln wir gemeinsam. Die einfachste Lösung wäre die Verpachtung der Anlage an die Stadt, dann kann diese nämlich den „Eigenverbrauch“ voll ausnutzen, was die Anlage lukrativer macht. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |